**ADDMINITRADOR DE ph MY HOUSE**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**23/09/2021, 10 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Trabajar en forma virtual vía drive, WhatsApp, Telegram utilización de github(https://github.com/jhoncampillo/Mintic-Cliclo3.git), Se planear más reuniones virtuales semanales para verificar avances.

**2.** La asignación y avances de las tareas del grupo de integrantes se lleva en Trello. https://trello.com/b/6myA3Zsv/mintic-ciclo-3-sprint-0

**3.** Se presentan dificultades en la HU-2 al momento de dar stylos a las páginas. Se ha requerido mucha consulta google. El código para que las páginas sean responsive está generando algunos errores.

**4.** Todos los integrantes de equipo están generando consultas en google para aclarar temas relevantes a nivel desarrollo web

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Terminar modelamiento de páginas y navegación entre ellas para entrar a revisión de equipo Scrum – actualizar trello | Luara Murcia | 21/9/2021 |
| Terminar modelamiento de páginas y navegación entre ellas para entrar a revisión de equipo Scrum – actualizar trello | Jhon Jairo Campillo Serrato | 21/9/2021 |
| Terminar modelamiento de páginas y navegación entre ellas para entrar a revisión de equipo Scrum – actualizar trello | Randy Barrios | 21/9/2021 |
| Terminar modelamiento de páginas y navegación entre ellas para entrar a revisión de equipo Scrum – actualizar trello | Luis Albeiro Ramos Santacruz | 21/9/2021 |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Estudiante 1 (Scrum Master)

Estudiante 2 (Product owner)

Estudiante 3 (Development Team)

Estudiante 4 (Development Team)

**ASISTENTES**

Luara Murcia

Jhon Jairo Campillo Serrato

Randy Barrios

Luis Albeiro Ramos Santacruz