**ADDMINITRADOR DE ph MY HOUSE**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**23/09/2021, 10 pm**

**SPRINT No. \_\_3\_ SEMANA No. \_\_4\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se Inicia el desarrollo de la lógica del negocio. Presentado lago de atraso en la generación de las pruebas unitaria. Se actualizan github(https://github.com/jhoncampillo/Mintic-Cliclo3.git), Se planear más reuniones virtuales semanales para verificar avances.

**2.** La asignación y avances de las tareas del grupo de integrantes se lleva en Trello. https://trello.com/b/6myA3Zsv/mintic-ciclo-3-sprint-0

**3.** Se presentan atrasos en el modelamiento de la lógica del negocio por compromisos de los integrantes. Se acuerda terminar tareas asignadas.

**4**.Se estructura el modelo Inicial de backend y se hacen pruebas.

**5.** Todos los integrantes de equipo están generando consultas en google para aclarar temas relevantes a nivel desarrollo web

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Iniciar migración de Paginas asignada a Vue- Hacer pruebas de conectividad a la base de datos- afinación del modelo ER de la base de datos para estructurar la Lógica del negocio | Luara Murcia | 27/9/2021 |
| Iniciar migración de Páginas asignada a Vue- Hacer pruebas de conectividad a la base de datos- afinación del modelo ER de la base de datos para estructurar la Lógica del negocio.  -Actualizar Trello y Padelt | Jhon Jairo Campillo Serrato | 27/9/2021 |
| Iniciar migración de Paginas asignada a Vue- Hacer pruebas de conectividad a la base de datos- afinación del modelo ER de la base de datos para estructurar la Lógica del negocio- Panear Reunión con la Tutora | Randy Barrios | 27/9/2021 |
| Iniciar migración de Paginas asignada a Vue- Hacer pruebas de conectividad a la base de datos- afinación del modelo ER de la base de datos para estructurar la Lógica del negocio | Luis Albeiro Ramos Santacruz | 27/9/2021 |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Estudiante 1 (Scrum Master)

Estudiante 2 (Product owner)

Estudiante 3 (Development Team)

Estudiante 4 (Development Team)

**ASISTENTES**

Luara Murcia

Jhon Jairo Campillo Serrato

Randy Barrios

Luis Albeiro Ramos Santacruz